***MW Desarrollo web***   Fecha: 12/02/2022

**Presupuesto**

Los valores que se reflejan en el presupuesto tienen una validez de 15 días, luego de transcurrido el plazo se tendrá que pactar nuevamente el presupuesto.

**Propiedad intelectual:**

Una vez finalizado todas las etapas y abonado el servicio, el codigo fuente pasa a ser propiedad del cliente.

**Aclaración:**

El presupuesto esta presentado por etapas, se abonara el 50% previo al inicio de cada etapa, a medida que finalicen las etapas se abonara la totalidad de la misma.

**Etapa 1**

**Planteo de objetivos y diseño**

* Reunion de 2 horas en la que se platean los distintos alcances del sitio web, branding y potencial público del mismo. Se determinaran los contenidos de las secciones del sitio web, colores, y tipografías. Todo contenido ya sea textos, imágenes, videos, logos deberán ser entregados por el cliente. Al finalizar la reunión se empezara a cobrar las horas de trabajo. Para el proceso de diseño se asignaran un total de 30 horas equivalentes a 5 días hábiles. Se incluyen una sección “Home” y 4 secciones más. Si el cliente necesita más secciones o sub-secciones se acordaran los días necesarios para realizar las mismas antes finalizada la reunión.

**Sketch**

* Se diseña el sketch de cada sección, el cual se presta a modificaciones deseadas por el cliente. Se incluye una corrección una vez finalizado el mismo. Si el cliente quisiera hacer mas correcciones debera abonar las horas extras para dicha tarea.

**\*$21.000**

**Etapa 2**

**Maquetación del sitio web**

* Una vez aprobado el Sketch por el cliente se pasara a la etapa de desarrollo y todo cambio mayor que afecte la estructura o funcionalidad se cobrara como extra.
* El sitio web será maquetado con HTML, CSS, SASS y también se utilizará Bootstrap para asegurar ciertas funcionalidades del sitio web, se verificara la optima visibilidad del sitio en 3 dispositivos (Laptop, tablet y mobile). Para esta etapa se destinara un total de 60 horas (equivalente a 10 días hábiles).

**\*$42.000**

**Etapa 3**

**Dominio**

El registro del dominio no esta incluido en el presupuesto. El mismo tiene costo anual que varia según el dominio y el entidad donde se registre y pueden variar año tras año. Los valores actuales son :

**.ar** / $950.00

**.com.ar** / $475.00

**Hosting**

Dependiendo del trafico del sitio web bajo/medio, las recomendaciones son el plan emprendedor que ofrece donweb con las siguientes características :

100 gb de almacenamiento SSD, Dominio, 100 cuentas de correo, **Certificado SSL**, Soporte técnico 24/7, ancho de banda sin medición, copia de seguridad semanal, 5 bases de datos, migrador a 1 click.

\*$5.793,48 (plan anual)

Al igual que el dominio los valores pueden cambiar con el tiempo. Mi recomendación es realizar el pago anual ya que tiene un costo menor y así renovar dominio y hosting de forma simultánea.

**Etapa 4**

Tanto las tareas no descriptas anteriormente como las optimización SEO (Search Engine Optimization) utilizado para mejor el posicionamiento del sitio en los motores de búsqueda, cambios posteriores a la subida del sitio, y demoras debido a cambios pedidos por el cliente, así también tareas de mantenimiento o actualizaciones, se cobraran extra.

x hora  **\*$700**